**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 г. № 15-П

|  |  |
| --- | --- |
| «Об обеспечении безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Костаревского сельского поселения» |  |

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Костаревского сельского поселения, руководствуясь Уставом Костаревского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Костаревского сельского поселения.

2. Контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Костаревского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Костаревского сельского поселения С.В. Марков

Приложение

к постановлению

главы Костаревского сельского поселения

от 23.01.2020 г. № 15-П

Мероприятия

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Костаревского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий  | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести обследование прудов, дамб, ГТС, мостов и обводных каналов | до 10.03.2020 г. | администрация Костаревского сельского поселения |
| 2 | Произвести работы по очистке и углублению водостоков на территории сельского поселения | до 15.03.2020 г. | администрация Костаревского сельского поселения |
| 3 | Создать аварийные отряды, подготовить технику и в случае необходимости выделять по первому требованию | Весь период весеннего половодья | Руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели (по согласованию). Администрация Костаревского сельского поселения  |
| 4 | Держать в постоянной готовности для размещения людей в случае затопления: здания Школы, Дома культуры, детского садика. | Весь период весеннего половодья | Руководители указанных учреждений (по согласованию) |